智慧检务工程、办公及车辆和专用设备购置等

运行维护费

绩效评价报告

目 录

一、项目基本情况	1

二、绩效评价工作情况	1

三、绩效评价指标分析情况	3

（一）项目资金情况分析	3

（二）项目实施情况分析	4

（三）项目绩效情况分析	5

四、综合评价情况及评价结论	7

五、绩效评价结果应用建议	9

六、主要经验及做法、存在的问题和建议	10

一、项目基本情况

- （一）项目概况。

当前检察机关多重改革叠加期，技术办案工作重心从服务侦查办案向全面服务四大检察转变。而公益诉讼是新时代检察工作发展的着力点，检察机关提起公益诉讼是全面推进依法治国、建设法治政府的重要举措。积极做好公益诉讼技术支持保障工作是检察机关技术部门适应改革需要、顺势而为、实现转型发展的重大契机。近年来随着经济的快速发展，城市化进程步伐加快，人口密集、产业集聚和城市规模的扩大，全国各地的环境污染和生态破坏的情况多发，生态环境污染案件呈快速上升态势。公益诉讼案件办理面临线索发现难、取证难、检验鉴定门槛高、费用高等问题，导致线索转化不顺成案率低。服务诉前工作的生态环境检测鉴定工作的开展，可以较好地提高公益诉讼工作能力和效率，降低工作成本。结合联合实验室，可以实现公益诉讼勘验、检测、鉴定、评估闭环。

实现远程案件会商、云视频会议功能，有助提高办公办案效率和成本。保障电子检务工程顺利推进，完成统一业务2.0部署、“三远一网”、国产化替代等，为“四大检察”提供有力科学技术支撑。完善有关侦查、调查设备、办案车辆等智能化装备化配置，提升智能化信息化办案水平，为履行“三大公诉、三大监督”职能提供支持保障。

（二）项目绩效目标。

完成数工作网应用系统设备和等级保护建设,工作网络应用系统建设，等保三级建设测评等。网呈系统建设，新建网呈视频会商系统，接入全国检察机关网呈视屏网络，实现高仿真远程会议、案件汇报等功能。云MCU.建设“纵向贯通、横向互联、资源共享”的全网云视频会议系统。机房和运维系统建设，建设模块化机房和存储、服务器等核心设备运维监控系统。完成电子取证系统，建设介质取证、手机取证平台。信创建设，终端、打印机、服务器、操作系统、办公软件等设施设备。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过对财政专项资金使用情况进行绩效评价，检验项目是否达到预期绩效目标，评价项目资金使用是否有效，为以后年度预算安排和项目筛选提供重要依据，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进措施，不断提高项目和专项资金管理水平。为财政资金在相关产业的技术水平提升，形成核心竞争力，和较大规模产业化中的作用效果给予科学的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

1.绩效评价遵循以下原则：

（1）科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。

（2）公开公正原则。客观、公正，数据资料真实正确，标准统一，公开并自觉接受有关方面监督。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

绩效评价指标按连云港市财政局绩效处制定的评价指标体系进行。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备

主要完成项目评价前的协调、沟通工作，并开展项目调研，设计评价指标体系、基础数据报表和调查问卷。

通知项目单位，做好项目绩效报告的前期准备工作。在全面准备数据资料的基础上，项目单位撰写项目绩效自评报告，并提供原始资料的复印件。

评价组搜集项目资料，全面了解项目基本情况，适时到项目实施单位现场调研，与相关负责人员进行交流与探讨，研讨完善评价指标体系、基础数据报表体系和调查问卷。

2．组织实施

评价小组到项目单位实地采集数据，完善评价基础资料。评价小组工作人员对基础数据进行查验，及时做好相关工作记录。现场考察，进行数据复核与偏差调整，开展项目问卷调查。针对采集完成的数据，分析数据结构与特征，确定对应的抽样方法，抽取复核样本。根据复核结果调整原基础数据，确保数据的完整、真实和准确。同时对有关单位开展满意度问卷调查工作，并进行数据统计与汇总。

3．分析评价

汇总分析评价数据，依据制订的评价指标，结合项目单位数据分布情况，参照标准和打分规则，对项目投入产出绩效进行量化打分。依据评价结论和项目立项、项目执行、项目管理、项目资金运用及使用情况，以及项目投入产出绩效，撰写绩效评价报告，针对存在问题提出改进建议。

提交评价报告，反馈评价报告，听取意见后，进行复核与修订工作。

三、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析

2021年市财政批复市检察院部门预算中涉及智慧检务工程、办公及车辆和专用设备购置等运行维护费资金305万元，该笔资金在2021年1月由市财政局下拨至市检察院国库支付系统中，所有财政资金全部到位。

2.项目资金使用情况分析

2021年1月1日项目开始至2021年12月30日项目结束，项目实际支出305万元。项目资金当年支出率为100%，实现了专款专用。资金支出具体项目为智慧检务工程、办公及车辆和专用设备购置等信息化建设运行维护费。

3.项目资金管理情况分析

项目资金做到财政资金专款专用，在会计核算中设立独立科目进行项目经费管理。项目实行资金按实结算管理，由市检察院计财处对智慧检务工程、办公及车辆和专用设备购置等运行维护费支出进行核算。在项目经费支出中对项目支出费用采用了单立科目独立核算的方法，较清晰地反映了项目期间支出情况，资金使用均较为规范。

- （二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。

项目实行业务职能部门负责制，由连云港市人民检察院技术部主任担任项目负责人。

- 项目管理情况分析。

项目由连云港市人民检察院2020年11月向市财政局申报，经过市财政局部门预算编报“二上二下”程序，于2021年1月由市财政批复市检察院2021年部门预算并下达，下达项目预算金额为305万元，项目实施主体为连云港市人民检察院，并进行监督管理项目经费支出情况，市检察院技术部等部门每月向财务报告项目工作完成情况并申报下月工作计划。2021年2月，市检察院技术部向市检察院计财处申报了2021年度智慧检务工程、办公及车辆和专用设备购置等运行维护费项目支出预算明细，详细描述了2021年项目实施的主要任务、项目的考核目标及指标、项目经费支出预算等内容，为项目规范化地开展提供了目标。

市检察院基本上能够按照项目支出预算资金，按申报要求的资金量和用途，开展项目实施工作。2022年12月，连云港市人民检察院对项目开展验收，对智慧检务工程、办公及车辆和专用设备购置等运行维护费项目完成情况进行检查。

项目于2022年12月8日通过了连云港市人民检察院验收。验收委员会认为项目基本完成规定的各项指标，同意通过验收。

- （三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

智慧检务工程、办公及车辆和专用设备购置等运行维护费项目总预算资金为305万元，实际支出305万元，预算执行完成率为100%。

- 项目产出

- 本年完成

- 项目通过严格执行采购相关规定，预算执行全部完成，完成项目目标计划。

3.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。

- 项目各分项内容如工作网应用系统设备和等级保护建设、电子取证系统、机房建设等基本按项目计划按期完成。

（2）项目完成质量。

市检察院对项目服务质效进行考核评估，一是对该项目工作进行客观评价，总体评价较好。二是部分职能部门进行内部巡查，考察工作完成情况。通过考核显示项目完成情况较好，市检察院基本完成了项目工作。

4.项目的效益性分析

通过项目实施，对大楼保洁、安保需求予以保障，进一步完善保障制度，降低行政运行成本的同时保障办公办案工作需要，营造良好的检察职能运行环境。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

结合项目期内的财务数据和考核数据，市检察院运用连云港市诉讼监督绩效评价指标体系与评价方法，对项目进行了绩效评价。评价从投入、管理、产出、效益与效果目标四个方面、七个具体指标进行。计算出了每个项目的得分。具体评价结果见表。

智慧检务工程、办公及车辆和专用设备购置等运行维护费项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入目标 | 20 | 资金投入管理 | 10 | 专款专用率 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 资金投入管理 | 10 | 资金到位率 | 10 | 100% | 10 |
| 管理目标 | 20 | 财务管理 | 10 | 会计信息真实性 | 10 | 真实 | 10 |
|  |  | 财务管理 | 10 | 财务管理 规范度 | 10 | 规范 | 10 |
| 产出目标 | 40 | 产出质量 | 20 | 网络终端运维 | 20 | 完成 | 20 |
|  |  | 产出质量 | 20 | 工作网应用及等保 | 20 | 验收通过 | 20 |
| 效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） | 20 | 社会效益 | 20 | 干警网络办公环境满意度 | 20 | 98.5% | 20 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 得分 | 100 |

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

2021年连云港市人民检察智慧检务工程、办公及车辆和专用设备购置等运行维护费项目专项资金绩效评价从资金投入管理、项目产出、社会评价等方面，对项目组织、实施、考核、效果等全面进行了评价，揭示了通过政府投入资金完善有关侦查、办案取证等智能化装备化配置，提升智能化信息化办案水平，提高涉密网络运行环境安全性，为履行“三大公诉、三大监督”职能提供支持保障。

评价结果揭示了项目实施期间的整体绩效，既可以对比分析，又进一步揭示了项目实施单位在项目开展过程中存在的问题，为项目实施单位本身加强管理提供借鉴，也为服务管理部门加强项目指导提供依据，同时为后续项目管理（如项目申报、经费分配、资金管理等）提供了资料和经验。

六、主要经验做法及建议。

绩效评价工作本身主要经验做法及建议有三点，一是项目评价的准备工作要具体和详细。特别是指标的制定，要经过充分调研，从具体项目的绩效评价总目标为出发点，构建科学合理的绩效评价指标体系。指标要支撑评价目标，同时要可获取，可以较为全面地反映项目的完成情况和产出效益等。二是加强与项目实施单位的沟通。项目实施单位对于评价的重视程度和理解程度有差异。三是评价工作从流程、材料清单、数据格式等可进一步标准化。既方便项目单位准备数据，又便于不同年份数据的比较。